# LOF基金溢价率追踪器 — 开发复盘

日期：2026年3月11日

# 一、项目概述

开发一个单HTML文件的LOF基金溢价率追踪网页，展示21只指定LOF基金的T-1溢价率数据，支持全列排序，采用Amazon Cloudscape风格UI。数据来源为东方财富系列API，溢价率在前端本地计算：(T-1收盘价 - T-1净值) / T-1净值 × 100%。

# 二、遇到的核心问题

## 问题1：集思录API数据不可靠

最初选择集思录(jisilu.cn)作为数据源，但存在两个致命问题：(1) 未登录状态下只返回20条记录；(2) discount_rt（溢价率）字段始终返回"-"，无法获取有效数据。此外，集思录API没有CORS头，需要通过代理访问，增加了不稳定性。

教训：在选择第三方API前，应先用最小化测试验证其返回数据的完整性和准确性，而不是假设文档描述与实际一致。

## 问题2：CORS代理方案不可靠

尝试使用allorigins.win和corsproxy.io等公共CORS代理来转发API请求，但这些免费代理服务不稳定，经常超时或返回错误。在浏览器环境中，直接fetch跨域API会被CORS策略拦截，这是前端单页应用的固有限制。

教训：不应依赖公共CORS代理作为生产方案。应优先寻找支持CORS或JSONP的API，或自建代理服务。

## 问题3：fundgz JSONP回调名冲突

天天基金的fundgz接口(fundgz.1234567.com.cn)使用固定回调名"jsonpgz"，无法自定义。串行请求21只基金时，由于JavaScript事件循环的异步特性，前一个请求的回调可能在下一个请求设置新回调后才执行，导致回调函数被覆盖，出现"Cannot read properties of undefined"错误。此外，部分QDII基金（如501018南方原油、161226国投白银等6只）的fundgz接口返回空数据jsonpgz()，进一步加剧了问题。

教训：JSONP固定回调名的接口不适合并行或快速串行调用。应优先使用支持自定义callback参数的JSONP接口或标准fetch API。

## 问题4：fundmobapi CORS拦截

东方财富移动端API(fundmobapi.eastmoney.com)在Node.js环境中测试正常，但在浏览器中被CORS策略拦截（该API的CORS头不允许file://或其他域名的请求）。这导致在本地HTML文件中直接fetch该API失败。

解决方案：发现该API支持callback参数进行JSONP调用，且callback名可自定义。通过JSONP方式绕过CORS限制，一次请求即可批量获取全部21只基金净值。

## 问题5：DOMContentLoaded事件时序

页面的<script>标签位于</body>前，此时DOM已解析完成，DOMContentLoaded事件可能已经触发。如果仅监听DOMContentLoaded，loadData函数可能永远不会被调用。

解决方案：检查document.readyState，如果不是"loading"则直接调用loadData()，否则监听DOMContentLoaded。

## 问题6：数据准确性问题

初始版本存在两个数据准确性问题：(1) 溢价率使用"现价"(实时价格)计算，而非"T-1收盘价"，导致溢价率不是T-1数据；(2) 申购状态和费率使用硬编码的假数据，与实际情况严重不符（如国投白银LOF实际为暂停申购，却写成开放申购）。

解决方案：(1) 改用push2 API的f18字段（昨收价）作为T-1收盘价；(2) 通过爬取天天基金网(fundf10.eastmoney.com)基金详情页，获取真实的申购状态和费率数据。

# 三、最终技术方案

数据源架构：

• T-1净值：fundmobapi.eastmoney.com JSONP（自定义callback，一次请求批量获取21只基金）

• T-1收盘价：push2.eastmoney.com fetch（f18昨收字段，一次请求批量获取）

• 溢价率：前端本地计算 (T-1收盘价 - T-1净值) / T-1净值 × 100%

• 申购状态/费率：从天天基金网页抓取后硬编码（静态数据，需定期更新）

性能优化：

从最初的"21次串行JSONP + 1次fetch"（预计耗时20秒+）优化为"1次JSONP + 1次fetch"（耗时约1-2秒）。关键突破是发现fundmobapi支持JSONP callback参数且支持批量查询。

# 四、方案迭代历程

第1版：集思录API + CORS代理 → 失败（数据不完整，代理不稳定）

第2版：fundgz JSONP串行 + push2 fetch → 部分失败（6只基金无数据，回调冲突，耗时过长）

第3版：fundmobapi fetch + push2 fetch → 失败（CORS拦截）

第4版（最终）：fundmobapi JSONP + push2 fetch → 成功（2次请求，秒级加载，21只基金全覆盖）

# 五、关键经验总结

1. 浏览器环境验证优先：Node.js中能用的API不代表浏览器中也能用。CORS策略是前端开发的核心约束，必须在目标环境中验证。

2. JSONP仍有价值：在无法控制服务端CORS配置的场景下，JSONP是绕过跨域限制的有效手段。关键是找到支持自定义callback的接口。

3. 数据准确性是底线：不能用假数据或猜测数据填充页面。申购状态、费率等信息必须从权威数据源获取并验证。

4. 最小化请求次数：批量API优于逐个请求。21次串行JSONP耗时20秒+，而1次批量JSONP仅需1秒。API选型时应优先考虑批量能力。

5. 渐进式调试：遇到问题时，先用独立测试页面隔离验证每个API的可用性（CORS、数据格式、返回内容），再组合到主页面中。

# 六、待优化项

• 申购状态和费率目前为静态硬编码，需要定期手动更新。可考虑通过后端服务定时抓取并提供API。
• QDII基金的净值日期可能与A股基金不同（海外市场休市日不同），当前未做日期对齐处理。
• 可增加数据缓存（localStorage），避免每次打开页面都重新请求。
• 可增加基金代码的动态管理功能（添加/删除基金）。